“ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ

“Prime Property BG RЕIT”

Информация по чл. 25, ал. 1, т. 1-3

от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

за

“Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ

за периода 01.07. – 30.09.2007 г.

31 октомври 2007 г.

І. Информация по чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦ и чл. 41, ал. 1, т. 7, б. „б” от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (“Наредба № 2”):

продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, извършена след датата на публикуване на годишния отчет или последния междинен отчет:

През третото тримесечие на 2007 г. Дружеството не е закупувало недвижими имоти.

На 11.09.2007 г. беше подписан предварителен договор за продажба на ДВОРНО МЯСТО с площ от 259 кв.м (двеста петдесет и девет квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот (“УПИ”) № ІІІ-500 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин), в квартал 147 (сто четиридесет и седем), съгласно дворищната регулация на местността „Подуяне центъра”, град София, ведно с правото на строеж за построяване на сграда със застроена площ от 205.28 кв.м (двеста и пет цяло двадесет и осем стотни квадратни метра) и обща застроена площ, равна на сбора от застроените площи на всички подземни и надземни нива на сградата възлизаща на от 2 071.31 кв.м., съгласно издаденото на 25 юли 2007 г. разрешение за строеж.

ІІ. Информация по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗДСИЦ и чл. 41, ал. 1, т. 7, б. „а” от Наредба № 2:

отдадени за ползване срещу заплащане недвижими имоти и дела им от общо секюритизираните недвижими имоти:

Към края на третото тримесечие на 2007 г. Дружеството има сключени договори за отдаване за ползване срещу заплащане на обекти собственост на Дружеството. Под наем са отдадени шест етажа от административна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Антим I” 14 и подземни паркоместа, което представлява 7.36 % от общия размер на секюритизираните активи.

ІІІ. Информация по чл. 41, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗДСИЦ:

важна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството, по чл. 28 от Наредба № 2 относно обстоятелства, настъпили през изтеклото тримесечие:

През отчетния период Дружеството сключи договор за оборотни средства в размер на 5 000 000 евро /пет милиона/, за финансиране на окончателни плащания по закупуването на недвижими имоти (без ДДС), но не повече от 80 % от цената на изповядване на сделката с „Банка ДСК” ЕАД. Договорът е със срок от 12 месеца с възможност за продължение до пет години. През периода Дружеството сключи и договор за втора кредитна линия с размер 2 000 000 лв. /два милиона/ при аналогични условия. Двата кредита ще бъдат използвани за финансиране на покупки на недвижими имоти.

Кредити са обезпечени с първа и втора по ред договорна ипотека върху 7 броя недвижими имоти, собственост на Дружеството, находящи се в гр. София, м. „Предгаров площад”.

ІV. Информация по чл. 41, ал. 2, т. 3 от Наредба № 2 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗДС ЗДСИЦ:

извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти;

дела на неплатените наеми общо от всички отдадени под наем недвижими имоти;

Към датата на предаване на настоящия отчет са извършени следните строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти, собственост на Дружеството:

a. За ваканционно селище – с.Свети Влас, общ. Несебър –одобрен е инвестиционен проект за изграждане на ваканционно селище, състоящо се от апартаменти за сезонно обитаване, открит басейн, ресторант, винарна, фитнес център, магазини и други обекти с обслужващи функции, като са издадени и съответните разрешения за строеж. Изграждането на комплекса започна в края на април 2006 г., а към края на септември 2007 е завършен грубия строеж на сградите, удостоверено с подписването на актове образец 14, както следва:

- сграда “А” – 14.02.2007г.

- сграда “В” – 02.07.2007 г.

- сграда “С” – 12.03.2007 г.

- сграда “D” -  02.04.2007 г.

- сграда “E”  -  22.02.2007 г.

Завършен е грубият строеж и на плувния басейн, а 90% от довършителните и инсталационните работи във всички сгради са изпълнени. Изпълнява се вертикална планировка на двора, декоративна ограда, изграждат се външни връзки.

b. Жилищна сграда на ул. “Черковна” 60 в София – разработен е инвестиционен проект за шестетажна жилищна сграда с петнадесет апартамента и три магазина на партера. Осигурени са складови площи и места за паркиране на автомобили на две подземни  нива. Постигнато е споразумение с „Топлофикация – София” АД за изместване на трасе на топлопровод с цел оптимизиране на проекта. Подписан е предварителен договор с „Електроразпределение Столично” АД за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа.

На 25 юли 2007 г. е издадено  Разрешение за строеж на сградата от Дирекция Архитектура и Градоустройство с номер 568.

Открита е работната площадка на обекта и се изпълняват подготвителни работи за изграждане на шлицови стени. :От

Към 30.09.2007 г. Дружеството няма неплатени наеми.

крита Оо на неплатените наеми общо от всички отдадени под наем недвижими и

Свободните парични средства на Дружеството се управляват посредством инвестирането им в банкови депозити.

за Дружеството:

_________________

“Персимон” ЕООД,

изпълнителен директор,

чрез Борислав Стоянов

_________________

“Балканска консултантска компания” ООД,

изпълнителен директор,

чрез Радка Ганева